Titre
Suivi du projet Safariz
Jeu Safariz
Equipe projet
 Franck Desmedt
Jean Christian
Fanny Verdollin

---
Objectif à long terme
Objectif du document
    - Présentation du projet client
      - Besoins du client
      - Suggestions apportées
    - Présentation de la méthodologie projet
        - L'organisation (gestion projet)
        - Les Outils
- État des lieux
- Présentation générale du déroulé
      - Études préalables
      - Index
- Retour d’expérience

---
Le besoin
Le besoin du client
Présentation besoin client
En résumé, il s'agit de créer un jeu en ligne par « instant gagnant », fourni par le client, dont le but est de récupérer des clients potentiels.
Il sera préférable d'accompagner ce jeu d'un back office admin pour intégration et extraction des données clients
Les exigences à satisfaire et priorité
Le jeu doit être fonctionnel
Il doit permettre de récupérer des données client
Le jeu doit être attrayant visuellement
Il doit avoir un back office
- Suggestions apportées
        - Inscription newsletter
        - Detection robot
        - Seo
        - Date de naissance pour verifier que le participant est majeur et utilisation marketing

---
Les Diagrammes
Cas d'utilisation

---
Les Diagrammes
Etat

---
Les Diagrammes
Classes

---
Réponse apportée
Présentation de la méthodologie projet
    - L'organisation et les outils
      - Agil Scrum
        - Avec des rôles multiples pour chacun
        - Choix de l'outil « Flying Donut »
        - Release / Features / Backlog / Sprints /demo/ validation / reports et ajouts si nec.
        - Definition of done / Evaluation / priorisation / task board
        - Burndown chart
      - Argo UML
      - NetBean
        - Www/safariz
        - Chaque memebre de l'équipe a une branche par feature sur sa branche « dev »
      - Git Hub
        - Au debut, on a tous pullé la même origine
        - A chaque début de Sprint, on git pull origin dev
        - A chaque fin de sprint, on push sur dev remote
        - Apres chaque acceptation de sprint, on merge sur master remote et on clone sur chaque participant
      - Optimisation des ressources humaines
        - Répartition des tâches en fonction des intérêts de chacun
        - Veiller à ne pas surcharger
        - Travailler ensemble sur la partie Php pbjet

---
Présentation de la méthodologie projet
Et une branche Release

---
Analyse de coûts
Évolution projet : Ajouts, Coûts & risques
- Le client peut décider d'ajouter des besoins, qui seront ajouté au backlog. Chaque ajout sera priorisé, et nous prendrons ensemble la décision soit d'allonger le temps de dev, avec le coût relatif, ou de supprimer une autre fonctionnalité du backlog
- Feuille de risques, avec mention ou non dépassement de coût
- À chaque risque, une mesure à prendre sera défine